**Gefis - Migração**

Roadmap Provisório

Apresentação de roteiro de desenvolvimento

**EM DIGITAÇÃO, EVITE O COMPARTILHAMENTO**

# CONTEXTO GERAL DO DESENVOLVIMENTO.

Deve ser criado um novo sistema/software para substituição do GEFIS, feito em java para a linguagem React, com a função de atualizar, agilizar e organizar os processos, com uma série de adaptações e modificações no layout.

Os objetivos são:

## Criar um sistema com as novas tecnologias;

## Facilitar e agilizar os processos;

O objetivo específico da demanda é atualizar e agilizar o sistema legado (em java) com as novas tecnologias para facilitar futuras manutenções e implementações.

# PLANO DE LANÇAMENTO.

Para a entrega do sistema é previsto o desenvolvimento, testes unitários, testes de integração, testes de aceitação e análise de funcionamento.

A entrega final está prevista para o dia 30 de dezembro de 2023, podendo ser adiada por imprevistos relacionados à entrega de insumos para desenvolvimento ou revisão de requisitos durante o desenvolvimento.

Eventuais requerimentos de melhoria demandam um recálculo de prazos e reanálise de recursos necessários, podendo ser viabilizada a realocação de desenvolvedores ou POS a medida em que forem necessários para uma entrega ágil do sistema.

# CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE CRIAÇÃO DAS TELAS;

* 1. Contratos;
     1. Acompanhamento;
        1. Gestão de Contratos;
        2. Meus Contratos;
        3. Painel Acompanhamento - Redireciona;
        4. Vigência e renovação;
     2. Consultas;
        1. Contratos BB;
        2. Contratos Ditec;
        3. Garantia Técnica;
     3. Exterior;
        1. Gestão contratos;
        2. Incluir contrato;
  2. Processos;
     1. Atendimentos;
        1. Acompanhar Demanda;
        2. Criar demanda;
        3. Dashboard atendimentos;
        4. Executar;
     2. Benefícios;
        1. Gestão;
        2. Monitorar;
     3. CAN;
        1. Considerações;
        2. Criar;
        3. Demandante - Tela vazia;
        4. Responder - Tela vazia;
     4. Demandas;
        1. Acompanhar;
        2. Criar;
        3. Dashboard;
        4. Dashboard Disec - Tela vazia;
        5. Indicador GCR;
     5. OS;
        1. Consolidar - Tela vazia;
     6. Pendências;
        1. Buscar;
     7. PFIX;
        1. Acompanhar;
        2. Consolidar;
        3. Criar;
     8. Questionário
        1. Responder
  3. Relatórios
     1. Autenticações
        1. Consulta
     2. Contratos
        1. Acompanhamento
        2. Conformidade
        3. Contratos vincendos
        4. Demandas
        5. Fiscal
        6. Intervenientes
        7. Inventário
     3. Gerenciais
        1. Gestão de carteira
        2. Processo
        3. Relatórios gerenciais
  4. Bens e Serviços -
     1. Inventário de Hardware
        1. Cadastro
        2. Consulta
        3. Dashboard - Tela vazia
        4. Inventariar
     2. Inventário de Software
        1. Cadastro
        2. Consulta
        3. Dashboard
        4. Inventariar
     3. Saída de Material
        1. Acompanhamento
        2. Devolução
        3. Solicitação
  5. Manutenção
     1. Administrar
        1. Auditoria
        2. Carga inventário
        3. Configurar Email
        4. Configurar NMSE
        5. Dashboard demanda
        6. Divisão de carteiras
        7. Interveniente Can
        8. Interveniente PFIX
        9. Manutenção atendimento
        10. Manutenção Documentos
        11. Perfil usuários
        12. Relacionamentos Menu
        13. Sistema
        14. Tarefa demanda
        15. Tela inicial
     2. Conformidade
        1. Cancelamento
        2. Questionário Ficha/Fiscal
  6. Pesquisa de Mercado
     1. Cadastros gerais
        1. Mailing de entidades
     2. Gestão de demandas
        1. Acompanhamento
        2. Criação

# DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO

## Acompanhamento das Telas

| * + 1. Contratos | |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsão | | | |
| Tela | Tarefa | Desenvolvimento | | Validação | Entrega |
| **Acompanhamento** | Front-End (Álex) | 01/10/2022 | | 02/10/2022 | 30/12/2023 |
| Gestão de contratos | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Acompanhamento** | Front-End (Álex) | 02/10/2022 | | 03/10/2022 | 30/12/2023 |
| Meus contratos | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Acompanhamento** | Front-End (Álex) | 03/10/2022 | | 04/10/2022 | 30/12/2023 |
| Painel | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Acompanhamento | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Acompanhamento** | Front-End (Álex) | 04/10/2022 | | 05/10/2022 | 30/12/2023 |
| Vigência e | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| renovação | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Consultas** | Front-End (Álex) | 05/10/2022 | | 06/10/2022 | 30/12/2023 |
| Contratos BB | Back-End (Emanuel) | 21/12/2023 | | 17/02/2023 | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Consultas** | Front-End (Álex) | 06/10/2022 | | 10/10/2022 | 30/12/2023 |
| Contratos Ditec | Back-End (Emanuel) | 01/02/2023 | | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Consultas** | Front-End (Álex) | 10/10/2022 | | 11/10/2022 | 30/12/2023 |
| Garantia técnica | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Exterior** | Front-End (Álex) | 11/10/2022 | | 22/10/2022 | 30/12/2023 |
| Gestão de contratos | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Exterior** | Front-End (Álex) | 22/10/2022 | | 25/10/2022 | 30/12/2023 |
| Incluir contrato | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Processos | |  |  |  |  |
| **Atendimentos** | Front-End (Prince) | 03/10/2022 | | 05/10/2022 | 30/12/2023 |
| Acompanhar Demanda | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Atendimentos** | Front-End (Prince) | 05/10/2022 | | 09/10/2022 | 30/12/2023 |
| Criar Demanda | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Atendimentos** | Front-End (Prince) | 09/10/2022 | | 10/10/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Atendimentos | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Atendimentos** | Front-End (Prince) | 10/10/2022 | | 11/10/2022 | 30/12/2023 |
| Executar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Benefícios** | Front-End (Prince) | 09/10/2022 | | 10/10/2022 | 30/12/2023 |
| Gestão | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Benefícios** | Front-End (Prince) | 10/10/2022 | | 11/10/2022 | 30/12/2023 |
| Monitorar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **CAN** | Front-End (Prince) | 11/10/2022 | | 18/10/2022 | 30/12/2023 |
| Considerações | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **CAN** | Front-End (Prince) | 18/10/2022 | | 19/10/2022 | 30/12/2023 |
| Criar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **CAN** | Front-End (Prince) | 19/10/2022 | | 20/10/2022 | 30/12/2023 |
| Demandante | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **CAN** | Front-End (Prince) | 20/10/2022 | | 21/10/2022 | 30/12/2023 |
| Responder | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Demandas** | Front-End (Prince) | 10/10/2022 | | 12/10/2022 | 30/12/2023 |
| Acompanhar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Demandas** | Front-End (Prince) | 12/10/2022 | | 13/10/2022 | 30/12/2023 |
| Criar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Demandas** | Front-End (Prince) | 13/10/2022 | | 14/10/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Demandas** | Front-End (Prince) | 14/10/2022 | | 15/10/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard Disec | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Demandas** | Front-End (Prince) | 15/10/2022 | | 16/10/2022 | 30/12/2023 |
| Indicador GCR | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Fluxo** | Front-End (Prince) | 26/10/2022 | | 27/10/2022 | 30/12/2023 |
| Criar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **OS** | Front-End (Prince) | 27/10/2022 | | 28/10/2022 | 30/12/2023 |
| Consolidar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Pendências** | Front-End (Prince) | 28/10/2022 | | 30/10/2022 | 30/12/2023 |
| Buscar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **PFIX** | Front-End (Prince) | 20/10/2022 | | 22/10/2022 | 30/12/2023 |
| Acompanhar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **PFIX** | Front-End (Prince) | 22/10/2022 | | 23/10/2022 | 30/12/2023 |
| Consolidar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **PFIX** | Front-End (Prince) | 28/10/2022 | | 31/10/2022 | 30/12/2023 |
| Criar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Prova de Conceito** | Front-End (Álex) | 21/01/2023 | | 23/01/2023 | 30/12/2023 |
| Acompanhar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Prova de Conceito** | Front-End (Álex) | 23/01/2023 | | 25/01/2023 | 30/12/2023 |
| Criar | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Questionário** | Front-End (Álex) | 25/01/2023 | | 28/01/2023 | 30/12/2023 |
| Responder | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Relatórios | |  |  |  |  |
| **Autenticações** | Front-End (Álex) | 01/11/2022 | | 03/11/2022 | 30/12/2023 |
| Consulta | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 06/11/2022 | | 07/11/2022 | 30/12/2023 |
| Acompanhamento | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 06/11/2022 | | 07/11/2022 | 30/12/2023 |
| Conformidade | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 07/11/2022 | | 08/11/2022 | 30/12/2023 |
| Contratos Vincendos | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 08/11/2022 | | 09/11/2022 | 30/12/2023 |
| Demandas | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 09/11/2022 | | 10/11/2022 | 30/12/2023 |
| Fiscal | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 15/11/2022 | | 16/11/2022 | 30/12/2023 |
| Intervenientes | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Contratos** | Front-End (Álex) | 16/11/2022 | | 17/11/2022 | 30/12/2023 |
| Inventário | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Gerenciais** | Front-End (Álex) | 17/11/2022 | | 18/11/2022 | 30/12/2023 |
| Gestão de Carteira | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Gerenciais** | Front-End (Álex) | 18/11/2022 | | 19/11/2022 | 30/12/2023 |
| Processo | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Gerenciais** | Front-End (Álex) | 04/12/2022 | | 05/12/2022 | 30/12/2023 |
| Relatórios Gerenciais | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
|  | |  |  |  |  |
| * + 1. Bens e Serviços | |  |  |  |  |
| **Inventário de Hardware** | Front-End (Álex) | 06/08/2022 | | 08/08/2022 | 30/12/2023 |
| Cadastro | Back-End (Emanuel) | 14/10/2022 | | 26/10/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 20/12/2022 | | 23/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Hardware** | Front-End (Álex) | 08/08/2022 | | 09/08/2022 | 30/12/2023 |
| Consulta | Back-End (Emanuel) | 05/10/2022 | | 26/10/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 23/12/2022 | | 24/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Hardware** | Front-End (Álex) | 08/08/2022 | | 10/08/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard | Back-End (Emanuel) | 05/10/2022 | | 26/10/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 24/12/2022 | | 25/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Hardware** | Front-End (Álex) | 10/08/2022 | | 11/08/2022 | 30/12/2023 |
| Inventariar | Back-End (Emanuel) | 18/10/2022 | | 26/10/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 24/12/2022 | | 25/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Software** | Front-End (Álex) | 13/08/2022 | | 15/08/2022 | 30/12/2023 |
| Consulta | Back-End (Emanuel) | 01/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 25/12/2022 | | 26/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Software** | Front-End (Álex) | 15/08/2022 | | 16/08/2022 | 30/12/2023 |
| Cadastro | Back-End (Emanuel) | 03/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 26/12/2022 | | 27/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Software** | Front-End (Álex) | 16/08/2022 | | 17/08/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard | Back-End (Emanuel) | 01/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 27/12/2022 | | 28/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Inventário de Software** | Front-End (Álex) | 17/08/2022 | | 18/08/2022 | 30/12/2023 |
| Inventariar | Back-End (Emanuel) | 04/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 27/12/2022 | | 28/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Saída de Material** | Front-End (Álex) | 24/08/2022 | | 25/08/2022 | 30/12/2023 |
| Acompanhamento | Back-End (Emanuel) | 10/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 27/12/2022 | | 28/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Saída de Material** | Front-End (Álex) | 26/08/2022 | | 27/08/2022 | 30/12/2023 |
| Devolução | Back-End (Emanuel) | 10/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 28/12/2022 | | 29/12/2022 | 30/12/2023 |
| **Saída de Material** | Front-End (Álex) | 27/08/2022 | | 28/08/2022 | 30/12/2023 |
| Solicitação | Back-End (Emanuel) | 10/11/2022 | | 28/11/2022 | 30/12/2023 |
|  | Integração (Prince) | 28/12/2022 | | 30/12/2022 | 30/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Manutenção | |  |  |  |  |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 06/11/2022 | | 08/11/2022 | 30/12/2023 |
| Auditoria | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 08/11/2022 | | 09/11/2022 | 30/12/2023 |
| Carga Inventário | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 09/11/2022 | | 10/11/2022 | 30/12/2023 |
| Configurar E-mail | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 10/11/2022 | | 11/11/2022 | 30/12/2023 |
| Configurar NMSE | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 11/11/2022 | | 12/11/2022 | 30/12/2023 |
| Dashboard Demanda | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 12/11/2022 | | 13/11/2022 | 30/12/2023 |
| Divisão de Carteiras | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 13/11/2022 | | 14/11/2022 | 30/12/2023 |
| Interveniente CAN | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 14/11/2022 | | 15/11/2022 | 30/12/2023 |
| Interveniente PFIX | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 15/11/2022 | | 16/11/2022 | 30/12/2023 |
| Manutenção | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Atendimento | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 16/11/2022 | | 17/11/2022 | 30/12/2023 |
| Manutenção | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Documentos | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 17/11/2022 | | 18/11/2022 | 30/12/2023 |
| Perfil Usuários | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 18/11/2022 | | 19/11/2022 | 30/12/2023 |
| Relacionamentos | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Menu | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 22/11/2022 | | 23/11/2022 | 30/12/2023 |
| Sistema | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 23/11/2022 | | 24/11/2022 | 30/12/2023 |
| Tarefa Demanda | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Administrar** | Front-End (Prince) | 24/11/2022 | | 25/11/2022 | 30/12/2023 |
| Tela Inicial | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Conformidade** | Front-End (Gustavo) | 24/12/2022 | | 25/12/2022 | 30/12/2023 |
| Cancelamento | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Conformidade** | Front-End (Gustavo) | 25/12/2022 | | 26/12/2022 | 30/12/2023 |
| Questionário | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
| Ficha/Fiscal | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Pesquisa de Mercado | |  |  |  |  |
| **Cadastros Gerais** | Front-End (Gustavo) |  | |  | 30/12/2023 |
| Mailing de Entidades | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |
| **Gestão de Demandas** | Front-End (Gustavo) | 28/02/2023 | |  | 30/12/2023 |
| Acompanhamento | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração | 09/03/2023 | |  | 30/12/2023 |
| **Gestão de Demandas** | Front-End (Gustavo) | 10/02/2023 | |  | 30/12/2023 |
| Criação | Back-End |  | |  | 30/12/2023 |
|  | Integração |  | |  | 30/12/2023 |